J’aimerais qu’on teste ensemble la création d’un petit système de cartes de fidélité numériques pour Apple Wallet et Google Wallet. Le MVP serait assez simple : un client remplit un formulaire, reçoit sa carte avec un QR code, puis le commerçant peut scanner ce QR code et ajouter une visite. La carte se mettrait ensuite à jour automatiquement pour afficher le nombre de passages et la récompense restante. Il faudrait aussi une petite interface pour le commerçant et une interface d’administration pour personnaliser les cartes sans toucher au code. L’objectif serait de construire chaque fonction étape par étape avec Claude Code, sans faire une grosse application complexe dès le départ, puis de tester si le produit peut être commercialisé.

PHASE 1 — Le MVP (à vendre rapidement)

Fonctionnalités

Côté client

- Inscription très simple :

  - Nom

  - Prénom

  - Email

  - Téléphone

  - Ville

- Bouton Ajouter à Apple Wallet

- Bouton Ajouter à Google Wallet

- QR Code unique

- Nombre de passages

- Récompense actuelle

- Nombre de passages restants

- Offre de bienvenue (ex. : boisson offerte)

- Mise à jour automatique de la carte

Côté restaurant

Connexion sécurisée

Puis :

- Scanner un QR Code

- Rechercher un client

- Ajouter une visite

- Voir :

  - nombre de visites

  - récompenses

  - dernière visite

  - statut VIP

- Tableau des meilleurs clients

Exemple :

| Client | Visites | Dernière visite |
| --- | --- | --- |
| Adrien | 27 | Hier |
| Thomas | 22 | Aujourd'hui |
| Emma | 18 | 3 jours |

Côté administrateur (toi)

Créer un restaurant

Puis :

- Logo

- Couleurs

- Fond

- Récompenses

- Nombre de passages

- Texte

- QR Code

- Lien public

Le restaurateur ne touche jamais au code.

Tu modifies tout depuis ton interface.

Architecture

Instagram

↓

Lien

↓

Page d'inscription

↓

Base de données

↓

Création automatique Wallet

↓

Apple Wallet / Google Wallet

↓

Restaurant

↓

Scan QR

↓

Base de données

↓

Carte mise à jour

Stack gratuite

Front-end

✅ Next.js

Pourquoi ?

- gratuit

- très utilisé

- SEO

- rapide

- parfait avec Claude Code

Interface

✅ Tailwind CSS

Ultra rapide.

Base de données

Gratuit

Supabase

Je le choisirais sans hésiter.

Tu obtiens :

- PostgreSQL

- Auth

- API

- stockage

- dashboard

Gratuit jusqu'à un volume déjà conséquent.

Authentification

Supabase Auth

Pas besoin de la développer.

Hébergement

Vercel

Tu connais déjà avec Lamina.

Déploiement automatique.

Génération Apple Wallet

Je déconseille de la coder toi-même.

Utilise directement une bibliothèque.

Exemples :

- passkit-generator (Node.js)

- pass-js

Google Wallet

API officielle Google Wallet.

Scan QR

Pas besoin d'application native.

Une simple Progressive Web App (PWA) fonctionne très bien.

Le restaurateur ouvre :

scan.foodclub.fr

Puis :

📷 Scanner

Le QR est reconnu.

Tu économises plusieurs mois de développement.

Notifications

Plus tard.

Apple Wallet permet des mises à jour et certaines notifications liées aux passes.

Tableau de bord

Je prendrais :

shadcn/ui

Pourquoi ?

Claude Code le maîtrise très bien.

Très joli.

Très moderne.

Personnalisation des cartes

C'est un point extrêmement important.

Je créerais un système de templates.

Exemple :

Template 1

Noir

Logo

Texte

QR

Template 2

Blanc

Fond photo

Logo

QR

Template 3

Gold

Dégradé

Logo

Tu modifies uniquement :

- couleurs

- logo

- texte

- image

Le code reste identique.

Structure du projet

foodclub/

client/

restaurant/

admin/

api/

wallet/

database/

Très propre.

Ce que Claude Code devra développer

Sprint 1

- connexion

- base Supabase

- inscription client

Sprint 2

- génération Wallet

Sprint 3

- scan QR

Sprint 4

- dashboard restaurant

Sprint 5

- dashboard admin

Version Premium (plus tard)

Lorsque tu auras des clients.

Tu pourras ajouter :

Stripe

Paiement automatique.

Resend

Emails.

Twilio

SMS.

Cloudflare

Protection.

Sentry

Détection des bugs.

PostHog

Analytics.

Je ne paierais rien tant que le produit n'est pas vendu.

Ce que je construirais après

Une fois le MVP terminé.

Version 2

- avis consommateurs

- Food Score

- badges

- classement

Version 3

CRM

- campagnes

- segmentation

- anniversaires

- notifications

Version 4

Instagram

- vidéos

- classement

- géolocalisation

Version 5

IA

L'IA dira au restaurateur :

"43 clients ne sont pas revenus depuis 60 jours."

Puis :

"Voulez-vous leur envoyer une offre ?"

Ce que je changerais dans ton idée

Je ne demanderais pas dès le départ :

- la ville ;

- le prénom obligatoire ;

- beaucoup d'informations.

Je demanderais uniquement :

- prénom (ou nom complet si nécessaire pour la fidélité)

- email

- téléphone (si le restaurateur souhaite envoyer des SMS)

Plus l'inscription est courte, plus le taux de conversion est élevé.

Le livrable commercial

À la fin de cette première version, tu dois pouvoir vendre un pack comme celui-ci :

Food Club Starter

- ✅ Carte Apple Wallet

- ✅ Carte Google Wallet

- ✅ QR Code personnalisé

- ✅ Tableau de bord restaurateur

- ✅ Scan des visites

- ✅ Récompenses automatiques

- ✅ Statistiques de base

- ✅ Personnalisation (logo, couleurs, fond)

- ✅ Lien d'inscription à partager sur Instagram

C'est déjà un produit professionnel que tu pourras commercialiser, puis enrichir progressivement sans avoir à reconstruire toute l'architecture.